RELATÓRIO DA 1ª SPRINT

Projeto Entre Panelas | 07 a 16 de outubro de 2026

Objetivo: Organizar a base técnica do projeto e iniciar as principais funcionalidades das frentes de Backend, Banco de Dados, Chefinho e Mobile.

# Atividades por área

## Backend

07/10/2026 — Estrutura inicial do projeto e instalação dos pacotes.

09/10/2026 — Desenvolvimento dos CRUDs relacionados as tabelas sem id estrangerio e ao cadastro de usuários.

Acompanhamento: A equipe avançou na organização da estrutura e nas operações de cadastro, mantendo o desenvolvimento alinhado às necessidades do Sistema sem conflito do time.

## Banco de Dados

07/10/2026 — Verificação da API.

09/10/2026 — Foi Acordado em conjunto com o grupo de que as procedures e triggers serão realizadas ao decorrer da codificação do projeto.

Acompanhamento: As atividades contribuíram para organizar o acesso aos dados. A revisão das estruturas deverá confirmar se o comportamento está adequado.

## Chefinho

07/10/2026 — Configuração do ambiente e instalação das dependências.

13/10/2026 — Configuração do Chefinho.

14/10/2026 — Execução de testes.

16/10/2026 — Criação das tools e integração com o Backend.

Acompanhamento: O ambiente inicial, configuração, os testes e a integração foram preparado. A integração com o back-end segue programado para as próximas datas da sprint.

## Mobile

07/10/2026 — Definição da estrutura e do que será desenvolvido.

09/10/2026 — Estudo do protótipo e desenvolvimento das telas de Login e Cadastro.

Acompanhamento: O estudo do protótipo orientou o início das telas, mantendo a interface alinhada à proposta do Entre Panelas.

# Trabalho em equipe e avaliação

A equipe demonstrou colaboração e organização na divisão das tarefas. Cada frente contribuiu dentro de sua responsabilidade, e as atividades realizadas até 09/10 estão alinhadas ao planejamento inicial. A comunicação entre as áreas é importante para garantir a compatibilidade entre API, banco de dados, assistente e aplicativo mobile. As próximas tarefas permanecem programadas conforme o cronograma.

Conclusão. A primeira sprint estabeleceu uma base para o desenvolvimento do Entre Panelas. O andamento é coerente com os objetivos definidos, com atenção à revisão das estruturas e à integração das funcionalidades nas próximas etapas.