RELATÓRIO DA 2ª SPRINT

Projeto Entre Panelas | 19 a 23 de outubro de 2026

Objetivo: Iniciar a codificação e a implementação das funcionalidades planejadas para o projeto Entre Panelas, desenvolvendo as primeiras operações do back-end, estruturas de banco de dados e interfaces das versões web e mobile.

# Atividades por área

## Backend

19/10/2026 a 23/10/2026 — Estruturação do projeto, organização das importações e configuração das rotas no arquivo app e no router. Desenvolvimento do CRUD de usuários, do CRUD de ingredientes e do CRUD de modos de preparo, além do início do desenvolvimento do CRUD de receitas.

Acompanhamento: As atividades avançaram na organização da estrutura do back-end e na implementação das operações de criação, consulta, atualização e exclusão dos dados. O desenvolvimento dos CRUDs estabeleceu uma base para o gerenciamento das principais informações do sistema, permitindo dar continuidade às funcionalidades relacionadas às receitas e às demais áreas do Entre Panelas.

## Banco de Dados

19/10/2026 a 23/10/2026 — Desenvolvimento dos CRUDs de categoria, categoria principal, custo, dificuldade, itens em alta, porção, status, tag e unidade de medida.

Acompanhamento: A implementação dos CRUDs contribuiu para estruturar o gerenciamento das informações de apoio utilizadas pelo sistema. Essas operações permitem organizar dados necessários ao funcionamento das funcionalidades planejadas e preparam a base para o desenvolvimento de estruturas que possuem relacionamentos com outras tabelas.

## Front-end

19/10/2026 a 23/10/2026 — Desenvolvimento das telas de Login, Cadastro, Recuperação de Senha, Validação de E-mail e Home. Também foram construídas a interface de pesquisa, a pesquisa de outros usuários e a tela de comunidades, incluindo suas características visuais e os pop-ups exibidos durante a navegação.

Acompanhamento: A equipe avançou na construção das principais interfaces do sistema, estabelecendo uma base visual para as funcionalidades planejadas. Durante essa etapa, alguns elementos foram implementados de forma estática, com o objetivo de possibilitar testes e verificar a apresentação das telas. A integração com a API ainda não foi realizada, permanecendo como uma etapa posterior do desenvolvimento.

## Mobile

19/10/2026 a 23/10/2026 — Desenvolvimento da tela de Cadastro e da tela de Confirmação de Cadastro, incluindo suas respectivas validações.

Acompanhamento: O desenvolvimento permitiu avançar na estrutura de cadastro do aplicativo mobile, com a criação das interfaces e a implementação das validações necessárias para o fluxo inicial do usuário. As próximas atividades darão continuidade às funcionalidades de autenticação e recuperação de acesso.

# Trabalho em equipe e avaliação

A equipe demonstrou avanço na transformação do planejamento em funcionalidades e estruturas iniciais de código. As frentes de Backend e Banco de Dados desenvolveram operações essenciais para o gerenciamento das informações, enquanto as equipes de Front-end e Mobile avançaram na construção das interfaces e dos fluxos de cadastro. Embora as telas web ainda não estejam integradas à API, a implementação estática possibilitou realizar testes iniciais e identificar os elementos que precisarão de ajustes nas próximas etapas.

Conclusão: A segunda sprint marcou o início da implementação prática das funcionalidades planejadas para o Entre Panelas. Foram desenvolvidos CRUDs importantes para usuários, ingredientes, modos de preparo e dados de apoio, além do início do gerenciamento de receitas. Paralelamente, foram construídas telas importantes para o acesso, o cadastro, a pesquisa e as comunidades, bem como as primeiras interfaces do aplicativo mobile. O trabalho realizado estabeleceu uma base para a continuidade do desenvolvimento e para as futuras integrações entre as camadas do sistema.